Blood&Food 功能改进设计文档

版本建议: V1.1 / V2 规划    日期: 2026-04-26

# 1. 项目现状

Blood&Food 现在已经是一个 iOS SwiftUI app，主要功能是记录餐食、饭前血糖、饭后一小时血糖、备注，以及基础胰岛素用量。它也已经有列表、详情编辑、日期筛选、主题设置和基础图表分析。当前版本的核心问题不是“不能记录”，而是用户记录以后，app 还没有足够主动地提醒、整理和导出这些数据。

所以本设计不建议马上做很复杂的医疗判断功能。V1.1 重点是让用户更容易记完整、看清当天情况、记录实际胰岛素、保存照片，并能把数据发给自己或医生。更高级的 AI 分析和 subscription 模式放到 V2。

# 2. 版本范围

| 版本 | 包含功能 | 先不做的内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.1 | 饭后一小时提醒、今日首页、未完成记录提示、实际胰岛素记录、餐食照片、报告导出和 email、单位设置 | AI 分析、订阅付费、目标范围、食物标签、常用餐模板 |
| V2 | AI API 分析、subscription、目标范围、食物标签、常用餐、更多长期趋势分析 | 不在本次开发中实现 |

# 3. V1.1 功能设计

## 3.1 饭后一小时提醒

用户添加一餐以后，如果这条记录还没有饭后一小时血糖，app 可以自动安排一个本地通知。通知时间默认是餐食时间后一小时。通知内容可以是：“该记录饭后血糖了”。点击通知后进入对应的 meal detail 页面，用户可以直接补填饭后血糖。

默认开启，但用户可以在 Settings 里关闭。

如果用户在一小时内已经填了饭后血糖，就取消这个提醒。

只使用本地通知，不需要服务器。

第一次使用时需要请求 iOS notification permission。

## 3.2 今日首页 / Dashboard

首页不再只是一个普通列表。Meal list 顶部加一个 Today Summary 区域，让用户一打开 app 就知道今天的情况。

今天记录了几餐。

今天有几条记录还没填完整。

今天平均饭前血糖和饭后血糖。

今天血糖升高最多的一餐。

一个快速入口：Add Meal。

这个功能不需要新的复杂数据库，只需要从现有 MealEntry 里筛选今天的数据。

## 3.3 未完成记录提示

MealEntry 已经有 isComplete 逻辑，所以可以直接利用。列表里如果一条记录缺少饭前或饭后血糖，就显示一个小提示。

缺饭前血糖：显示 Missing before reading。

缺饭后血糖：显示 Missing after reading。

如果 meal description 为空，不允许保存；这点当前已经有。

未完成记录可以在列表里轻微高亮，提醒用户补完整。

## 3.4 实际胰岛素记录

当前 app 已经能保存 baseline insulin prescription，但餐食记录本身没有保存“这顿实际用了多少胰岛素”。V1.1 可以在 Add Meal 和 Meal Detail 中加入这个字段。

新增字段 actualInsulinDose，单位是 units。

新增字段 insulinNote，用来写 correction dose、skipped、adjusted by doctor 等说明。

Add Meal 页面显示 baseline dose，但用户可以填实际 dose。

Meal Detail 页面显示 baseline dose 和 actual dose，方便之后导出报告。

app 只记录，不自动建议胰岛素剂量，避免医疗风险。

## 3.5 餐食照片保存

餐食照片是一个很实用的功能，因为用户不一定想详细打字。建议 V1.1 支持每条 meal entry 保存一张或多张照片。

| 方案 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 保存到 SwiftData 里 | 把图片二进制数据直接放进数据库。实现简单，但数据库容易变大。 | 不推荐 |
| 保存到 App Documents 文件夹 | 图片文件存在 app 本地 Documents/MealPhotos，SwiftData 只保存文件名或相对路径。 | 推荐 |
| 保存到 iCloud / CloudKit | 方便跨设备同步，但复杂度和隐私处理更高。 | 留给以后 |

推荐做法：用户选择或拍摄照片后，app 压缩成 JPEG，保存到本地 Documents/MealPhotos/，文件名可以用 meal id 加时间戳。MealEntry 里只保存 photoFileNames。删除 meal 时，同时删除对应图片文件。导出报告时可以选择是否包含图片。

## 3.6 报告导出和发送 email

这个功能很适合 Blood&Food。用户可以选择最近 3 天、7 天、30 天，生成一份报告，然后通过系统分享或邮件发送给自己、医生、diabetes help center。

导出 CSV：适合表格和长期数据分析。

导出 PDF：适合直接阅读和发送。

PDF 内容包括 summary、餐食列表、饭前/饭后血糖、实际胰岛素、备注，可选餐食照片。

发送 email 建议使用 iOS share sheet 或 MFMailComposeViewController。这样 app 不需要自己保存用户邮箱密码。

如果用户设备没有配置 Mail app，就退回到 share sheet，让用户用 Gmail、Outlook、AirDrop 或 Files 分享。

## 3.7 单位设置

当前项目固定使用 mg/dL。V1.1 可以在 Settings 里加入 Blood Sugar Unit。加拿大用户可能更常见 mmol/L，所以这个功能值得加。

Settings 里选择 mg/dL 或 mmol/L。

数据库建议仍保存一个标准单位，比如 mg/dL。显示时再转换。

转换公式：mmol/L = mg/dL / 18。

用户切换单位后，列表、详情、图表、报告都使用新的显示单位。

# 4. 数据模型建议

| 模型 | 新增字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| MealEntry | actualInsulinDose: Double? | 记录这顿实际使用的胰岛素 units。 |
| MealEntry | insulinNote: String | 记录用户为什么调整、跳过或补充剂量。 |
| MealEntry | photoFileNames: [String] | 保存餐食照片文件名，图片实际存在本地 Documents 文件夹。 |
| UserSettings | bloodSugarUnit: String | mg/dL 或 mmol/L。 |
| UserSettings | afterMealReminderEnabled: Bool | 控制饭后一小时提醒是否开启。 |

如果项目继续使用 SwiftData，可以新增一个 AppSettings 或 UserSettings model。也可以先用 UserDefaults 保存单位和通知开关，因为这两个设置比较轻。

# 5. 页面变化

| 页面 | 变化 |
| --- | --- |
| Meal List / 首页 | 顶部加入 Today Summary；未完成记录显示提示 badge；保留日期筛选。 |
| Add Meal | 加入 actual insulin dose、照片选择、饭后提醒开关提示。 |
| Meal Detail | 支持编辑实际胰岛素、查看照片、补填饭后血糖。 |
| Analytics | 保留当前图表；单位跟随 Settings。V1.1 不加入按餐别分析。 |
| Settings | 加入血糖单位、饭后提醒开关、导出默认范围。 |
| Report Export | 新页面或 sheet，让用户选择日期范围、格式、是否包含照片，然后分享或发邮件。 |

# 6. V2 AI / Subscription 想法

AI 分析适合放到 V2。原因是它不只是 UI 功能，还涉及服务器、隐私、收费、医疗免责声明和模型成本。当前可以先在设计上留接口，但不要在 V1.1 实现。

用户上传最近几天的 meal、blood sugar、insulin 和 notes。

AI 输出的是 pattern summary，不直接给医疗诊断或胰岛素建议。

未来可以用 subscription 解锁 AI report。

模型可以走自建推理服务，例如用 5090 跑 Gemma 31B Q4。

需要明确隐私说明：用户数据会被发送到 AI service 做分析。

需要保留人工安全边界：任何剂量变化都应由 healthcare provider 决定。

# 7. 推荐开发顺序

未完成记录提示：最简单，马上提升可用性。

饭后一小时提醒：很贴合 app 核心场景。

实际胰岛素记录：数据模型需要改，但价值很高。

今日 Dashboard：让首页更有用。

单位设置：影响多个页面，但逻辑清楚。

照片保存：需要处理文件存储和删除。

报告导出和 email：功能价值高，但开发和测试量最大。

# 8. 风险和注意事项

医疗安全：app 应该记录和总结数据，不应该自动建议胰岛素剂量。

隐私：照片和血糖数据都属于敏感健康数据，导出和 AI 分析前要让用户明确知道。

数据迁移：给 MealEntry 增加新字段后，要测试老数据还能正常打开。

图片体积：照片要压缩，不然本地存储会变大。

邮件发送：不要自己实现 SMTP 登录，优先用 iOS 系统分享和邮件组件。

# 9. V1.1 完成标准

添加一餐后，app 可以提醒用户一小时后补饭后血糖。

首页可以看到今天 summary 和未完成记录。

每条 meal 可以记录实际胰岛素 dose。

每条 meal 可以保存和查看餐食照片。

用户可以选择 mg/dL 或 mmol/L。

用户可以导出最近几天的报告，并通过系统 email/share 发送。

所有功能都能在模拟器里正常新增、编辑、删除和重新打开。

Design note: Blood&Food should stay as a tracking and reporting app, not a medical decision app.